Trabajo Práctico N° 1

TTADS

Año: 2017

Integrantes:

* Baraldi, Mariano – Legajo: 41786
* Emiliozzi, Gino – Legajo: 42232
* Garaventa, Juan Bautista – Legajo: 41789
* Miño, Mauricio – Legajo: 41790

Planificación y Documentación

Entregas

* 23/08/17:
  + Instalar git, npm y angular en todas las máquinas.
  + Crear la organización, añadir a los miembros y crear el repositorio para el TP en cuestión.
  + Crear un proyecto nuevo de Angular y pushearlo al repositorio creado.
  + Desarrollar bosquejo del sitio.
* 30/08/17:
  + Definir componentes que consideremos necesarios
  + Desarrollar primer componente en equipo
* 06/09/17:
  + Crear el resto de los componentes de la página principal
  + Integrar dichos componentes para generar la página web
* 13/09/17:
  + Crear los componentes de la página secundaria
  + Definir la API que vamos a utilizar para el backend
* 20/09/17:
  + Establecer conexión con el backend
  + Consumir API en la página principal
* 27/09/17:
  + Realizar consultas restantes a la API
  + Versión estable para entrega final

Reuniones de avance

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Asistentes** | **Tareas realizadas** |
| 15/08/17 | Equipo completo (no presencial) | * Realizamos planificación del proyecto |
| 17/08/17 | Equipo completo | * Completamos las tareas planificadas para la entrega del 23/08 a excepción del desarrollo del bosquejo |